OGŁOSZENIE PRZETARGU PISEMNEGO

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy „PKP WADÓW” w Krakowie

Kraków ul. Wadowska bn reprezentowany przez Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PKP Wadów” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na realizację zadania pn.

„Budowa linii energetycznej prądu dla 68 ogródków działkowych oraz świetlicy, działka ewid. Nr 175, 174, 177, 178 jedn. ewid. Kraków Nowa Huta tj: budowa wewnętrznej linii zasilającej działki ogródków wraz ze złączami licznikowymi na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PKP Wadów” w Krakowie ul. Wadowska

- Dane zamawiającego:

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie, Rodzinny Ogród Działkowy „PKP Wadów”, Kraków, ul. Wadowska

adres do korespondencji: ROD „PKP Wadów” 31-990 Kraków, ul. Makowskiego 1,

NIP 6782744260

Dane osób do kontaktu:

Jacek Fotij – Prezes Zarządu	+48 693 978 855

- Przetarg jest przeprowadzony w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót pn.:

Budowa linii energetycznej prądu dla 68 ogródków działkowych oraz świetlicy, działka ewid. Nr 175, 174, 177, 178 jedn. ewid. Kraków Nowa Huta tj: budowa wewnętrznej linii zasilającej działki ogródków wraz ze złączami licznikowymi na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PKP Wadów” w Krakowie ul. Wadowska

- Podstawa prawna:

Uchwała nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 października 2015 r (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 7/11/2019 Krajowej Rady PZD z dnia 29 listopada 2019 r) w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców

Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) zwana dalej ustawą

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegająca na wykonaniu prac budowlanych związanych z budową linii energetycznej prądu dla 68 ogródków działkowych oraz świetlicy, działka ewid. Nr 175, 174, 177, 178 jedn. ewid. Kraków Nowa Huta tj:

- instalacja nowej linii energetycznej w alejkach

- wykonanie nowych przyłączy do indywidualnych działek,

- wykonanie nowych przyłączy do świetlicy

- Budowa sieci energetycznej spowodowana jest ogromną chęcią właścicieli ogródków działkowych w uzbrojenie swoich posesji w przyłącz prądu oraz korzystania z niego.

W związku z powyższym Walne Zebranie Sprawozdawcze z kwietnia 2026 r zobowiązało Zarząd ROD „PKP Wadów” do przeprowadzenia przetargu na budowę linii energetycznej.

PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYCZNE ELEMENTY INWESTYCJI

  - Opis przedmiotu zamówienia

- Wykonanie nowej linii głównej zasilającej kablem ziemnym AL. o przekroju 50 mm2 oraz linii odgałęźnych AL o przekroju min 25 mm2.

- Montaż złączy licznikowych do każdej z działek oraz do świetlicy. Złącze zawierać będzie licznik energii oraz główne zabezpieczenie nadprądowe.

- Odtworzenie nawierzchni alejek ogrodowych po wykonanych pracach- wyrównanie i uporządkowanie terenu.

Wybór technologii prowadzenia prac należy do Wykonawcy z uwzględnieniem warunków panujących na terenie Ogrodu, w szczególności przebiegu istniejących sieci uzbrojenia terenu.

W zakresie zamówienia mieszczą się roboty ziemne, montaż urządzeń, materiały, sprzęt, odbiory, odtworzenia terenu do stanu poprzedniego. W przypadku uszkodzenia infrastruktury Zamawiającego, po stronie Wykonawcy stoi przywrócenie do stanu sprzed uszkodzenia na własny koszt.

Dodatkowe wymagania i informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zamówieniem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów, pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ponieważ jest to instalacja wewnętrzna, w związku z czym nie podlega uzgodnieniom wyższych instytucji

- Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził na terenie Ogrodu wizję lokalną i zapoznał się ze stanem faktycznym oraz posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie tych czynności przez Wykonawcę.

- PRZEDMIAR ROBÓT

Uporządkowanie terenu wokół wybudowanej instalacji.

Wykonawca ma obowiązek przywrócić teren w rejonie wykonanych przyłączy prądu do stanu pierwotnego, w tym utwardzonych nawierzchni, zieleni niskiej i wysokiej, ogrodzeń, wjazdów itp.

Materiały:

- Zasady wykonania i odbioru robót odbędzie się zgodnie ze specyfikacją SIWZ, obowiązujących zasad i przepisów prowadzenia inwestycji.

- Inwestor dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że użyte przez Wykonawcę materiały odpowiadać będą normom jakościowym wymaganym przez odpowiednie w tym względzie przepisy oraz zapewniać standard narzucony w dokumentacji.

- W takiej sytuacji Inwestor wymaga złożenia stosownej dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Ponadto, jeżeli Wykonawca wnioskuje o taką zamianę i powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W każdym przypadku należy uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

- Materiały z rozbiórki (kamień, grunt itp.) Wykonawca zagospodarowuje (odwozi, rozplanowuje) we własnym zakresie, jeśli Zamawiający nie zadecyduje inaczej.

Określenie przedmiotu zamówienia jak w przedstawionym powyżej przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od dokładnego zapoznania się z przeprowadzoną wizją w terenie, celem opracowania własnego przedmiaru robót bowiem przedmiar ten ma stanowić podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego.

Wykonawca zdając sobie sprawę z prac jakie należy wykonać zobowiązany jest przez wiedzę zawodową w swej specjalności uzupełnić szczegóły, które mogły być pominięte w wyszczególnionym przedmiarze i uwzględnione w kosztach.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

- Ofertę należy wysłać elektronicznie na adres email: rodpkpwadowkrakow@pzd.pl

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, podpisaną przez uprawnione osoby

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ

Ofertę należy zatytułować:

Oferta: Budowa linii energetycznej PKP Wadów - przetarg nieograniczony

- TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 15.06.2026 r. o godz. 11:00.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma drogą elektroniczną powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być przesłane jak oferta, a wiadomość e-mail powinna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

- Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie, zostaną pozostawione bez rozpoznania.

- Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PKP Wadów”, Kraków, ul. Wadowska w dniu 20.06.2026 r. o godz. 11:00.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu ostatecznego terminu składania ofert.

- OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN) i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, odpowiednio dla całości zamówienia, uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Cena oferty za całość zamówienia musi być podana cyfrowo z wyodrębnieniem podatku VAT.

Cena oferty winna być obliczona i zapisana zgodnie z formularzem i kosztorysem ofertowym.

Cena ofertowa = cena netto + podatek VAT.

Cena zawarta w formularzu ofertowym jest sumą wszystkich poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego, będzie miała charakter ryczałtowy i będzie niezmienna przez okres obowiązywania umowy na realizację przedmiotowej umowy. Cena danej pozycji w kosztorysie ofertowym obejmuje wszystkie koszty i opłaty realizacji przyszłej umowy, wszelkie materiały oraz roboty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem do niniejszej specyfikacji tj; specyfikacją techniczną wykonania i odbioru prac oraz przedmiarem robót.

Rozliczenia między Zamawiającym przetarg a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (polski złoty).

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia, a płatność ceny nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ORGANIZATOR PRZETARGU BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

    - cena -70 pkt.

    - termin wykonania zamówienia – 10 pkt.

    - okres gwarancji -20 pkt.

Kryterium cena:

Za zaoferowanie realizacji zamówienia za najniższą cenę Wykonawca otrzyma maksymalną ilość punktów w kryterium cena. Pozostałym ofertom, przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów, przyjmując, iż waga 1 punktu stanowi 1 % łącznej oceny oferty, możliwej do uzyskania na podstawie poniższego wzoru:

C = (Cnajniższa: Cofertowa) x 70

Gdzie:

1 % odpowiada w punktacji końcowej 1 pkt

C - ilość punktów w kryterium cena

Cnajniższa - najniższa cena spośród ważnych ofert

Cofertowa - cena podana przez Wykonawcę, dla którego obliczany jest wynik

Kryterium termin realizacji zamówienia:

Za zaoferowanie każdego skrócenia terminu realizacji o 1 tydzień (7 dni) Wykonawca otrzyma 5 pkt. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 10 pkt za zaoferowanie skrócenia terminu realizacji zamówienia.

Kryterium okres gwarancji:

Za zaoferowanie każdego dodatkowego okresu gwarancji wydłużonego o 12 miesięcy Wykonawca otrzyma 10 pkt, natomiast za zaoferowanie 36 miesięcznego okresu gwarancji, Wykonawca otrzyma 0 punktów. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 20 pkt za zaoferowanie co najmniej 60 miesięcznego okresu gwarancji.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans wszystkich kryteriów (najwyższa suma punktów we wszystkich kryteriach) zostanie uznana za najkorzystniejszą.

W przypadku równych wyników w pozostałych kryteriach decyduje wysokość ceny, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z najniższą ceną.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin realizacji zamówienia nie dłużej niż 60 dni od daty podpisania umowy i przekazania terenu budowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Warunki udziału w przetargu:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku 
w powyższym zakresie,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunku 
w powyższym zakresie,

- zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia warunku 
w powyższym zakresie.

Pod pojęciem Wykonawca należy rozumieć osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w przetargu.

Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przetargu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,

- zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,

- dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia – co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

Zamawiający udostępnia następujące dane kontaktowe:

Prezes Zarządu ROD „PKP Wadów” - Jacek Fotij

Telefon – 693 978 855

email: rodpkpwadowkrakow@pzd.pl

- WADIUM

Wadium nie jest wymagane

- GWARANCJA.

Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady dla całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja i rękojmia za wady będą liczone od dnia następnego po dacie odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia. Przedłużony okres gwarancji i rękojmi jest dodatkowo punktowany, zgodnie z Rozdziałem VI SWZ.

- PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

- Warunki na jakich Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z Wykonawcą określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

- Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy wymieniona (wymienione) w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnik, który przedstawi stosowne pełnomocnictwo wraz z ofertą lub przed zawarciem umowy, wystawione przez osobę (osoby) wymienioną (wymienione) w powyższym dokumencie - oryginał dokumentu lub kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie.

- W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców – oryginał dokumentu lub kopia (odpis) poświadczona (-y) notarialnie.

Załącznikznik nr 1

........................., dnia.................

pieczęć Wykonawcy

Polski Związek Działkowców – Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy „PKP Wadów” Kraków, ul. Wadowska bn

Adres do korespondencji: 31-990 Kraków, ul. Makowskiego 1

OFERTA

na budowę linii energetycznej prądu na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PKP Wadów” w Krakowie, ul. Wadowska bn

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową zamówienia nr 1/2025 tj:  „Budowa linii energetycznej prądu dla 68 ogródków działkowych oraz świetlicy, działka ewid. nr 175, 174, 177, 178 jedn. ewid. Kraków Nowa Huta tj: budowa wewnętrznej linii zasilającej działki ogródków wraz ze złączami licznikowymi na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PKP Wadów” w Krakowie ul. Wadowska”

- Dane Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

NIP

Regon

Telefon

email:

Nazwa i numer rejestru stanowiącego podstawę prowadzenia działalności gospodarczej, do którego wpisany jest Wykonawca /adres internetowy bezpłatnej bazy danych…………………………………………………………………..

- Oferowane warunki realizacji zamówienia

Kwota netto: ________________________

Słownie: ____________________________________________________________

Kwota brutto: ________________________

Słownie: ____________________________________________________________

VAT w wysokości: ____________________________

Okres gwarancji i rękojmi : _______________

Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy: __________________dni

- Oświadczamy, że cena określona w pkt II.1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczamy, iż pozostajemy związani niniejszą OFERTĄ przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.

- Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez nas danych osobowych w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w celu oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jak i w celu realizacji umowy jaka zostanie z nami zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, oraz z klauzulą informacyjną dołączoną do dokumentacji postępowania.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych uczestniczących po stronie Wykonawcy w procedurze przetargowej, od których dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio lub pośrednio w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy załączonym do SWZ i w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę w zaproponowanym brzmieniu.

- Oświadczam, że osobą/osobami uprawnioną/uprawnionymi do podpisania umowy jest/są:

_________________________________

_________________________________

__________________________________

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

__________________________________________________________________________

- Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym : __________________________________

tel. _________________________

email: _______________________

Oferta sporządzona została na …................. stronach.

Załączniki do oferty:

……………………………………..

Podpis osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

UMOWA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

zawarta w dniu       sierpnia 2026 roku, pomiędzy:

Polskim Związkiem Działkowców stowarzyszeniem ogrodowym w Warszawie – Rodzinnym Ogrodem Działkowym „PKP Wadów” w Krakowie, z siedzibą: Kraków, ul. Wadowska b/n, NIP ....................., reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu 	–,

Skarbnika		–

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…….

zwanym dalej „Wykonawcą”, zwanymi łącznie Stronami

Zamawiający oświadcza, iż oferta Wykonawcy została wybrana w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty budowlane pn. „Budowa linii energetycznej prądu dla 68 ogródków działkowych oraz świetlicy, działka ewid. Nr 175, 174, 177, 178 jedn. ewid. Kraków Nowa Huta tj: budowa wewnętrznej linii zasilającej działki ogródków wraz ze złączami licznikowymi na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ PKP Wadów” w Krakowie ul. Wadowska”.

- Szczegółowy zakresu prac zawiera oferta Wykonawcy z dnia …………………. R. stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonanie ewentualnych robót dodatkowych wymaga każdorazowej akceptacji Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 2

- Protokolarne przekazanie terenu robót nastąpi w dniu podpisania niniejszej umowy. Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie do 3 dni od przekazania terenu.

- Roboty remontowe zostaną wykonane w terminie do …………………. Od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Przez wykonanie robót remontowych rozumie się:

  - zrealizowanie prac określonych w § 1 niniejszej umowy

  - zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru wykonanych robót

  - protokolarne bezusterkowe odebrania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy

- Nie uznaje się, że roboty budowlane zostały wykonane, jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone niezgodności z zakresem niniejszej umowy lub zasadami wiedzy technicznej (dalej „wady”), chyba że wady są nieistotne dla Zamawiającego.

- Jeżeli przyczyny nieosiągnięcia gotowości do odbioru w uzgodnionym terminie leżą po stronie Zamawiającego lub są niezależne od obu Stron (np. warunki pogodowe), Wykonawca dokończy roboty w terminie i na warunkach obustronnie uzgodnionych na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalizacyjno - terenowymi (dokonał wizji) oraz uwzględnił przy składaniu oferty wszystkie prace niezbędne do wykonania robót budowlanych określonych w § 1 niniejszej umowy i środki potrzebne do jej wykonania, w sposób wykluczający ewentualne nieprzewidziane niniejszą umową roszczenia wobec Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

§ 4

- Nadzorującym prace ze strony Zamawiającego jest …………………………………. tel.

- Nadzorującym prace ze strony Wykonawcy jest ……………………………………… tel.

§ 5

- Zamawiający zobowiązany jest do:

  - protokolarnego przekazania terenu robót w dniu podpisania niniejszej umowy,

  - odbioru końcowego w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami,

  - przestrzegania właściwych przepisów, w szczególności z zakresu: zabezpieczenia pożarowego, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, życia i mienia, bezpieczeństwa i higieny pracy, porządkowych oraz prawa budowlanego, a także norm i przepisów wykonawczych do prawa budowlanego,

  - dostarczenia i zastosowania materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, atesty,

  - dostarczanie na każde żądanie Zamawiającego wymaganych certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności i aprobat na wbudowane materiały i urządzenia,

  - zabezpieczenia terenu robót budowlanych z zachowaniem najwyższej staranności przy zapewnieniu swobodnego i bezpiecznego dostępu do działek użytkowanych przez działkowców,

  - informowania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu w celu umożliwienia dokonania oceny wykonania tych robót,

  - uporządkowania i doprowadzenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia wykonywania robót,

  - zgłoszenia wykonanych robót budowlanych do odbioru końcowego,

  - uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad,

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie realizacji przedmiotu umowy przez siebie jak i przez swoich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.

- W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę, podczas wykonywania robót budowlanych niezgodnie z umową, infrastruktury ogrodowej lub obiektów działkowców, Wykonawca natychmiast, bez wezwania, naprawi je we własnym zakresie i na własny koszt oraz doprowadzi przedmiotową infrastrukturę lub obiekty do stanu poprzedniego, z należytym utwardzeniem dróg włącznie. W przypadku niewykonania tego obowiązku, Zamawiający wezwie wykonawcę do wykonania ww. obowiązków, wyznaczając okres niezbędny do przeprowadzenia prac. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający będzie uprawniony do wykonania prac we własnym zakresie i obciążenia kosztami ich wykonania Wykonawcy.

§ 6

- Przedmiotem odbioru są roboty budowlane zgłoszone do odbioru przez Wykonawcę.

- Zamawiający dokona odbioru robót w terminie do 3 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, jeżeli zakończono zrealizowanie prac określonych w § 1 niniejszej umowy.

- Potwierdzeniem przeprowadzenia procedury odbioru jest protokół odbioru podpisany przez Strony określający zakres dokonanego odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych okaże się, że część przedmiotu umowy lub cały przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu stwierdzenia wad istotnych dla Zamawiającego, lecz nadających się do usunięcia, odbiór zostanie wstrzymany do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę, przy czym termin usunięcia tych wad zostanie wyznaczony przez Zamawiającego na piśmie.

- W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych dla Zamawiającego (nieuniemożliwiających dokonania odbioru), zostają one odnotowane w protokole odbioru oraz podlegają usunięciu przez Wykonawcę w terminie wskazanym w tym protokole. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia wad, o których mowa w zdaniu poprzednim.

§ 7

- Cenę umowna przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają na kwotę brutto …………………zł (słownie: ……………………………) zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………………… r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Strony ustalają, że ustalone wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Cenę umowną określoną w ust. 1, Zamawiający przeleje na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę oryginału prawidłowo wystawionej faktury. Faktura, o której mowa zostanie wystawiona po podpisaniu przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru robót.

- W przypadku, jeśli treść faktury będzie kwestionowana przez Zamawiającego i będzie wymagała poprawienia ze strony Wykonawcy, za datę otrzymania faktury uznana zostanie data wpływu faktury z poprawną treścią.

- Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, w wysokości obowiązującej w okresie opóźnienia, zgodnie z postanowieniem art. 4 pkt 3 lit. b i art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).

- Prace dodatkowe i zamienne podlegają rozliczeniu, o ile zostały zaakceptowane przez Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 8

- W razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający naliczać będzie Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,5 % ceny umownej ustalonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, licząc za każdy dzień zwłoki w dostawie, lecz nie więcej niż 15 % ceny umownej za cały przedmiot umowy.

- Jeżeli naliczone kary umowne nie wyrównają szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

- W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy o więcej niż 1 miesiąc, Zamawiający może odstąpić od umowy, zachowując prawo do kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 9

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty remontowe określone w § 1 ust. 2 niniejszej umowy na okres …….. miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego prac.

- W przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni.

- Niezależnie od gwarancji, Zamawiającemu przysługują prawa wynikające z rękojmi, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 10

- Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, gdy:

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego, złożonego na piśmie,

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego, złożonego na piśmie, w terminie 30 dni od zaistnienia ww. przesłanek.

- W przypadku zakończenia realizacji niniejszej umowy w wyniku odstąpienia od niniejszej umowy, Zamawiający wg własnego wyboru może zatrzymać efekty wykonanych do tej chwili robót remontowych, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia, przy odpowiednim zastosowaniu postanowień niniejszej umowy w zakresie rozliczeń.

- Odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej można dokonać do ……………….

§ 11

- Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

- Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych właściwych dla siedziby Zamawiającego jako wyłącznie właściwych miejscowo dla rozpoznania sporu.

- Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadomienia się o zmianach ich adresów i nazw (firm) wskazanych w komparycji umowy, pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowe adresy i dane za doręczoną ze skutkiem prawnym.

- Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy w całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy, bądź też postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania zmian umowy.

§ 12

Niniejszą umowę sporządzono w języku polskim w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze Stron.

| # ZAMAWIAJĄCY | # WYKONAWCA |
| --- | --- |